SMILES 2026 夏令营项目

RAG 自动评估与故障诊断框架

项目要求、实施流程、成员分工与研究方案

课题负责人：Daria Samsonova（AlfaBank）

小组成员：郝小花（组长） · 邵诗芸 · 卢可 · Guzel

编制日期：2026 年 7 月 14 日

用途：团队内部任务确认、项目推进、与教授沟通及最终答辩准备

执行摘要

一句话项目定义 本项目要开发一个“给 RAG 系统自动体检并定位故障”的工具：它不仅判断回答质量好不好，还要进一步识别问题更可能出在数据、文本切分、检索、上下文构造还是答案生成环节。

教授 PPT 明确要求交付两类成果：第一，建立一套完整、可靠、可解释的 RAG 自动评估方法；第二，开发能够运行的自动评估框架代码。最终成果必须同时体现“方法论”和“软件实现”，而不能只做文献综述或只拼接几个指标。[1]

相关论文将核心任务形式化为 Trace 级别与 Pipeline 级别的故障诊断：对每条 RAG 运行记录判定 healthy、retrieval、chunking、generation、out_of_scope 或 unknown，再对同一 pipeline_id 下的结果进行汇总，输出主要故障类别和故障比例。[2]

推荐采用“小而完整”的路线：先实现统一数据格式、数据质量检查、核心指标、故障组合逻辑、Pipeline 汇总、结构化报告和受控故障验证；再根据时间增加跨语言、人工一致性、成本分析和业务指标映射。[3][4]

文档结构

1. 项目要求与目标

2. 项目完成流程

3. 推荐的最小可行范围（MVP）

4. 四位成员的详细职责

5. 可同时开展的共同任务

6. 存在依赖关系的任务与交接接口

7. 推荐数据来源与可复用框架

8. 候选研究主题与选题建议

9. 最终交付物与验收标准

10. 参考资料

1. 项目要求与目标

1.1 项目要解决的核心问题

RAG（Retrieval-Augmented Generation，检索增强生成）会先从知识库中寻找与用户问题相关的材料，再让大语言模型依据这些材料生成答案。一个最终错误答案可能来自多个不同环节，因此只给出“总分”无法指导工程人员修复系统。

| ① 数据/知识库 | ② 解析与切分 | ③ 检索/重排 | ④ 上下文构造 | ⑤ 答案生成 | ⑥ 业务结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资料缺失、过期、重复、乱码 | OCR 错误、截断、混合片段 | 找错文档、漏掉关键证据 | 噪声过多、证据不足 | 幻觉、矛盾、答非所问 | 转人工、投诉、成本与延迟 |

1.2 项目应输出什么

| 输出层级 | 必须包含 | 通俗解释 |
| --- | --- | --- |
| 单条 Trace | 指标分数、故障标签、置信度、证据、建议检查项 | 判断这一条问答具体坏在哪里 |
| 单个组件 | 数据、检索、切分、上下文、生成等组件得分 | 不要让总分掩盖局部问题 |
| 整个 Pipeline | 主故障类型、故障占比、健康率、分类统计 | 判断某套 RAG 配置是否存在系统性故障 |
| 人类可读报告 | 典型案例、误判、不确定性、改进建议 | 让教授和工程人员能看懂 |
| 机器可读结果 | JSON/CSV，字段稳定、可复现 | 方便后续程序继续处理 |

1.3 建议采用的故障标签

| 标签 | 含义 | 判断重点 |
| --- | --- | --- |
| healthy | 问题、检索材料与答案相互一致 | 没有发现明显上游或生成故障 |
| retrieval | 检索内容与问题不相关或漏掉关键证据 | 问题本身可回答，但找错或没找到资料 |
| chunking | 文档主题相关，但片段被截断、拼接或污染 | 区分“找错资料”和“正确资料被切坏” |
| generation | 材料正常，但答案矛盾、幻觉或忽略上下文 | 检索与 chunk 正常时再判断生成故障 |
| out_of_scope | 当前知识库原则上无法回答 | 例如需要个人账户数据、外部操作或澄清 |
| unknown | 问题乱码、严重残缺，意图不可恢复 | 避免让后续指标被无效输入污染 |

2. 项目完成流程

建议把项目做成以下完整闭环。每一个阶段都必须有明确输入、输出和负责人；后一阶段不应依赖某个人电脑中的临时文件。

| 阶段 | 名称 | 主要内容 | 主要负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 1 | 读取原始数据 | 读取 pipeline 文件并解析 query、retrieved chunks、final answer、pipeline id。 | 卢可 |
| Step 2 | 统一内部格式 | 将不同数据源转换成统一 Trace Schema，记录可选参考答案、相关文档、语言和元数据。 | 卢可 |
| Step 3 | 数据质量检查 | 检测空字段、乱码、重复、截断、非法结构，并给每条记录添加 usable/problematic 标签。 | Guzel |
| Step 4 | 计算组件指标 | 运行检索相关性、chunk 完整性、上下文充分性、答案忠实性等指标。 | 邵诗芸 |
| Step 5 | 组合诊断 | 按照优先级和阈值综合多个指标，输出故障标签、置信度、证据和备选原因。 | 郝小花 |
| Step 6 | Pipeline 汇总 | 按 pipeline_id 聚合 Trace 结果，判断主要故障及其 prevalence（故障比例）。 | 郝小花 |
| Step 7 | 可靠性验证 | 使用受控故障、重复运行和人工标注验证指标与诊断是否稳定可信。 | 全组（Guzel/邵诗芸主执行） |
| Step 8 | 输出与展示 | 生成 JSON/CSV/Markdown 报告、典型案例、README 和一键运行脚本。 | 卢可 + 郝小花 |

推荐的一键运行形式 python evaluate.py --input data/test.jsonl --config configs/default.yaml --output outputs/report.json

3. 推荐的最小可行范围（MVP）

项目交流总结包含从源数据、解析、索引、检索、上下文、生成、业务指标到自动分析报告的完整蓝图，但夏令营时间有限。推荐先交付“小而完整”的系统，而不是同时实现全部设想。

| 优先级 | 内容 | 处理原则 |
| --- | --- | --- |
| Must Have | 统一 Schema、数据加载、数据质量、检索/切分/生成核心指标、六类诊断、Pipeline 聚合、受控故障、结构化输出、README 与测试 | 必须完整跑通，缺一会造成整体链路断裂 |
| Should Have | 人工一致性、多语言测试、阈值校准、成本与延迟、技术指标到业务风险映射、不确定性输出 | 选择 1-2 项形成研究亮点 |
| Nice to Have | 网页界面、自动 LLM 分析报告、学习型诊断器、大规模生产监控、支持很多向量数据库 | 不应挤占主线开发和验证时间 |

推荐最终范围 主线做“组件级故障定位的模块化框架”；研究亮点优先选择“可靠性与不确定性”或“受控故障注入”。只有在拿到俄语/多语言数据且基础流程稳定后，再把跨语言迁移作为重点。

4. 四位成员的详细职责

4.1 郝小花：组长、诊断方法与最终决策负责人

角色定位：保证四人的模块形成一个完整项目，并负责最核心的“如何把多个指标转换成故障结论”。组长不能只负责会议和 PPT，应拥有可独立展示的技术模块。

锁定项目范围：确定第一版支持的故障标签、指标数量、数据来源和不做的功能，防止任务无限扩大。

建立“组件 → 故障 → 症状 → 指标 → 预期变化 → 局限”的方法论映射表。

设计诊断优先级：先识别 unknown/out_of_scope，再判断 retrieval、chunking、generation，减少早期错误传播。

实现组合逻辑：把各指标的分数、标签和证据转成 fault_label、confidence、evidence、alternative_causes、recommended_check。

实现 Pipeline 级聚合：按 pipeline_id 汇总各类故障比例，设定背景噪声阈值，输出主故障和 prevalence。

负责技术指标到业务风险的谨慎映射，例如低检索相关性可能增加重复提问和转人工，低忠实性可能增加投诉与合规风险；未验证时不得声称因果关系。

组织统一人工标注和误判分析，主持最终范围决策、实验结论整合、教授沟通、答辩叙事和演示。

主要交付物：docs/project_scope.md、docs/failure_metric_mapping.md、docs/business_metric_mapping.md、src/diagnosis/rule_engine.py、src/diagnosis/aggregator.py、最终报告与答辩材料。

验收标准：给定一条标准 Metric 输出，能够稳定生成 Trace 级诊断和 Pipeline 级汇总，并清楚说明“为什么判断为该故障”。

4.2 卢可：框架架构、数据加载与统一格式负责人

角色定位：把她提出的 Framework Plan 落实为整个项目的工程骨架。她负责统一接口和全链路集成，但不需要替其他成员重写所有代码。

定义统一 Trace Schema：规定 trace_id、query、retrieved_chunks、final_answer、pipeline_id 等必需字段，以及 reference_answer、relevant_document_ids、latency、cost、language 等可选字段。

实现数据加载与格式转换：支持项目真实使用的 JSON/JSONL（必要时 CSV），批量读取 pipeline_*.jsonl，并把不同字段名转换为统一结构。

处理结构性异常：非法 JSON、类型错误、缺少必需字段、retrieved 字段不是列表、编码读取失败等；内容质量问题交给 Guzel。

搭建 evaluate.py、配置系统、日志、异常处理、缓存、结果对象和 Metric Registry。

制定模块接口，使每个指标都声明 required_fields 并返回统一的 score、label、evidence、warning、runtime。

负责最终集成：检查数据质量输出、指标输出和诊断输出是否符合接口；缺字段时合理跳过并给出警告，而不是程序直接崩溃。

编写 README、安装说明、示例配置与最小运行示例，确保其他人能在新环境中一键复现。

主要交付物：evaluate.py、configs/default.yaml、src/schema.py、src/loader.py、src/engine.py、src/registry.py、src/adapters/、docs/data_schema.md。

验收标准：从原始文件到 report.json 的完整链路可通过一条命令运行；更换数据集时主要通过 Adapter 或配置完成，不修改核心引擎。

4.3 邵诗芸：指标研究、Metric Engine 与可靠性负责人

角色定位：回答“选择了哪些指标、为什么有效、是否稳定可靠”，并实现真实的模型/LLM 指标计算。

建立指标分类表：记录指标名称、所属组件、必需输入、是否需要参考答案/相关文档、评估方法、输出方向、成本、语言限制、优势与局限。

选择互补而不过度重复的核心指标：Retrieval relevance、Recall@K/Hit Rate（有标注时）、chunk truncation/coherence、context relevance/sufficiency、faithfulness、answer relevance/contradiction。

优先复用 RAGAS、ARES、NLI 模型、句向量模型等已有实现，不重复实现成熟指标。

实现统一 Metric Engine：每项指标接收标准 Trace，返回统一的分数、标签、证据、模型版本、耗时和警告。

管理模型调用：endpoint、Prompt、温度 0、随机种子、超时、重试、缓存、批量运行和版本记录。

进行可靠性实验：重复运行稳定性、不同 Prompt/评估模型的敏感性、阈值选择、跨长度与语言鲁棒性。

与人工标注比较，分析假阳性、假阴性和容易混淆的类别，并向郝小花提供适合组合判断的阈值与限制。

主要交付物：src/metrics/、src/models/model_client.py、src/prompts/、docs/metric_taxonomy.csv、docs/metric_specification.md、experiments/reliability/。

验收标准：每个指标都能独立运行、输入输出清楚、重复运行基本稳定、结果带解释，并能直接接入诊断模块。

4.4 Guzel：数据预处理、数据质量与受控故障实验负责人

角色定位：负责判断数据“能不能可信地被评价”，并构造带已知故障标签的测试样本。她的工作不是简单清洗，而是框架可靠性验证的核心。

在卢可统一格式后开展内容级检查：空 query/context/answer、乱码、严重截断、只有符号、重复记录、重复 chunk、异常长度、字段内容错位、模板或日志污染。

给每条记录添加 quality_tags、usable、severity、recommended_action，不静默删除数据；所有过滤必须保留原因和统计。

输出数据质量报告：总量、可用率、问题类型分布、不同 pipeline 的差异、典型异常样例。

实现 controlled fault injection：替换为无关文档、移除相关文档、截断 chunk、融合无关片段、加入干扰上下文、删除关键证据、制造不支持或矛盾答案、构造 out_of_scope、损坏 query。

为每个注入样本保留 original_trace_id、injected_fault、injection_method、expected_metric_change 和 expected_diagnosis。

准备人工标注表与说明，组织小样本双人或多人标注；协助比较自动判断与人工判断。

若开展跨语言研究，重点检查不同语言编码、语言识别和质量规则是否误伤正常外文；不因为她是外国成员而默认把所有翻译任务交给她。

主要交付物：src/data/quality_checker.py、src/data/preprocessor.py、src/data/fault_injection.py、outputs/data_quality_report.json、docs/annotation_guideline.md、data/controlled_failures/。

验收标准：每条问题数据有明确原因；可生成有真实预期标签的故障测试集；数据质量与注入结果正式进入实验和最终报告。

4.5 一页式职责总览

| 成员 | 主责模块 | 核心问题 | 关键交付 | 答辩展示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 郝小花 | 方法论、诊断、聚合、组长协调 | 如何由指标定位故障？ | 规则引擎、聚合、方法与报告 | 问题定义、决策树、业务价值 |
| 卢可 | Schema、Loader、框架骨架、集成 | 如何让所有模块可插拔运行？ | evaluate.py、engine、registry、README | 架构图、一键运行、扩展方式 |
| 邵诗芸 | 指标与模型、可靠性实验 | 指标是否科学、稳定？ | Metric Engine、指标表、可靠性结果 | 指标选择、阈值、误判分析 |
| Guzel | 数据质量、预处理、故障注入 | 输入和验证数据是否可信？ | 质量模块、注入工具、测试集 | 质量报告、故障案例、验证数据 |

5. 所有人可以同时一起完成的任务

以下工作不需要等待整条流水线完成，可以在统一 Schema 和接口达成初步共识后并行推进。

| 共同任务 | 具体做法 | 主要协调人 |
| --- | --- | --- |
| 统一范围与标签讨论 | 全组共同确认六类故障边界、MVP、输入字段和不做的功能；郝小花最终拍板。 | 郝小花 |
| 接口评审 | 卢可给出 Schema/Metric/Diagnosis 三个接口草案，全组用 5-10 条样例检查是否缺字段。 | 卢可 |
| 文献与工具调研 | 邵诗芸主查指标与框架；郝小花主查故障分类与业务价值；卢可主查代码接口；Guzel主查数据质量和故障注入。 | 郝小花 |
| 并行原型开发 | 卢可用 mock metric 搭框架；邵诗芸在固定样例上开发真实指标；Guzel用同一 Schema 开发质量检查；郝小花用模拟指标开发诊断逻辑。 | 卢可 |
| 人工标注 | 全组对同一小批样本独立标注，再讨论分歧；不能让一个人的判断同时充当“真值”和“系统设计依据”。 | Guzel + 郝小花 |
| 错误案例复盘 | 每人从自己模块找失败案例，全组共同判断错误来自数据、指标、阈值、接口还是标签定义。 | 郝小花 |
| 代码审查与文档 | 每个核心模块至少由另一名成员审核；所有人负责自己模块的 README、测试和答辩内容。 | 卢可 |
| 最终演练 | 全组从全新环境完整运行，检查输出、时间、成本、英文表达和教授可能追问。 | 郝小花 |

6. 存在依赖关系的任务与交接接口

6.1 关键依赖链

主依赖链 卢可定义 Schema → Guzel输出质量标签/可用数据 → 邵诗芸计算指标 → 郝小花组合诊断与 Pipeline 汇总 → 卢可和郝小花完成最终报告与集成

6.2 不应完全串行等待

真实开发不能等上一人“全部完成”后下一人才开始。应先固定最小接口，再用 mock 数据并行开发。例如邵诗芸的真实指标尚未完成时，郝小花可使用模拟分数开发规则；Guzel尚未完成全部清洗时，邵诗芸可先用 20 条人工检查过的样例开发指标。

6.3 三个必须提前固定的接口

| 接口 | 最小内容 | 负责确认 |
| --- | --- | --- |
| 标准 Trace 输入 | trace_id, query, retrieved_chunks, final_answer, pipeline_id；可选 reference_answer 等 | 卢可主责，全组评审 |
| 标准 Metric 输出 | metric_name, score, label, evidence, model/version, runtime, warning | 邵诗芸 + 卢可 |
| 标准 Diagnosis 输出 | fault_label, confidence, evidence, alternative_causes, recommended_check | 郝小花 + 卢可 |

6.4 依赖关系表

| 任务 | 依赖的前置结果 | 可以提前做什么 | 完成后交给谁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据质量检查 | 统一 Schema | 先定义质量标签、规则和报告结构 | 邵诗芸、郝小花 |
| Metric Engine | Trace Schema；部分可用样例 | 先定义接口、Prompt、模型客户端和 mock 测试 | 郝小花 |
| 诊断组合逻辑 | Metric 输出接口与故障定义 | 用模拟分数开发规则树和置信度格式 | 卢可 |
| Pipeline 聚合 | Trace 级诊断 | 先实现 groupby、比例统计和阈值参数 | 卢可/报告模块 |
| 受控故障验证 | 正常样例和故障注入器 | 先设计注入类型和预期指标变化 | 邵诗芸、郝小花 |
| 可靠性结论 | 真实指标、人工标签、重复运行 | 先写实验协议和结果表模板 | 郝小花 |
| 最终一键运行 | 全部模块通过接口测试 | 先搭骨架、日志、配置和示例输出 | 全组 |
| 最终答辩 | 可复现结果与典型案例 | 先准备问题背景、架构图和分工介绍 | 教授/评审 |

6.5 主责—协作—审核矩阵

| 模块 | 郝小花 | 卢可 | 邵诗芸 | Guzel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目范围与故障标签 | 主责 | 协作 | 审核 | 协作 |
| 统一 Schema 与 Loader | 审核 | 主责 | 协作 | 协作 |
| 数据质量与预处理 | 协作 | 审核 | 协作 | 主责 |
| 故障注入测试集 | 审核 | 协作 | 协作 | 主责 |
| 指标选择与 Metric Engine | 审核 | 协作 | 主责 | 协作 |
| 诊断规则与置信度 | 主责 | 协作 | 审核 | 协作 |
| Pipeline 聚合与报告 | 主责 | 主责集成 | 协作 | 协作 |
| 可靠性和人工验证 | 统筹 | 协作 | 主责指标分析 | 主责数据/标注 |
| README、测试与复现 | 审核 | 主责集成 | 各自模块 | 各自模块 |
| 最终答辩 | 主责统筹 | 讲框架 | 讲指标 | 讲数据质量 |

7. 推荐数据来源与可复用框架

数据不应追求“越多越好”，而应覆盖不同故障并支持可靠验证。推荐以教授/比赛方提供的真实数据为主，辅以公开数据和团队自建受控故障数据。

7.1 推荐数据组合（按优先级）

| 优先级 | 数据来源 | 适合验证 | 优点 | 限制/注意 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | SMILES/教授提供的 Pipeline 数据 | 最终任务、Trace/Pipeline 诊断、俄语银行场景 | 与最终验收完全一致 | 可能闭源、标签有限、测试不可见 | 最终评价与案例展示；必须优先适配 |
| P1 | RAGBench | 检索、上下文、生成组件指标及跨行业泛化 | 约 10 万条、12 个子数据集、5 类行业场景，标签可解释 | 规模较大；先选 1-3 个子集 | 开发主数据；优先 emanual、hotpotqa、expertqa 或 finqa |
| P1 | RAGTruth | 答案忠实性、幻觉和 generation fault | 近 1.8 万条 RAG 响应，含实例级和词级人工幻觉标注 | 主要集中在生成故障，不能单独覆盖完整流水线 | 验证 faithfulness/NLI/LLM Judge |
| P1 | 团队自建 Controlled Failures | retrieval/chunking/context/generation/unknown/oos 全类别 | 故障类型和预期变化已知，适合定位能力验证 | 人工合成与真实故障可能有差距 | 本项目最关键的诊断验证集 |
| P2 | BEIR | 检索相关性、Recall@K、MRR、跨领域检索 | 多种信息检索任务和统一评测框架 | 不含完整 RAG 最终答案链路 | 检索模块与跨领域稳定性 |
| P2 | HotpotQA / KILT | 多跳 QA、支持事实、参考答案与 provenance | 适合检索证据覆盖和可解释性；HotpotQA 有 supporting facts | KILT 仓库已归档且数据较大；需转换 Schema | 构造有金标准的检索/上下文实验 |
| P2 | MIRACL | 多语言检索和相关性判断 | 18 种语言、人工 relevance judgments | 主要是检索，不含完整生成链路；未包含俄语 | 验证多语言 retrieval metric 的可迁移性 |

最推荐的最小数据组合 SMILES 官方数据 + RAGBench 的 1-3 个子集 + RAGTruth + 团队受控故障数据。只有确定把“跨语言”作为研究主题时，再增加 MIRACL 或自行翻译/构造跨语言小样本。

7.2 可直接参考的公开入口

• RAGBench（Hugging Face）：约 10 万条、12 个子数据集，可通过 datasets 库加载。

• RAGBench 论文：介绍 TRACe 指标与可解释标签。

• RAGTruth GitHub：RAG 幻觉语料、数据与基线代码。

• BEIR GitHub：统一的跨领域信息检索评测框架。

• HotpotQA 官方网站：多跳问题、支持事实和官方评测脚本。

• KILT GitHub（已归档）：知识密集任务、答案与 provenance；使用前注意仓库只读。

• MIRACL 官方网站：18 种语言的查询、语料与相关性标注。

• RAGAS 官方文档：可复用 context precision、faithfulness 等指标。

• ARES GitHub：可参考合成数据、轻量 Judge 与统计置信机制。

7.3 推荐复用的指标与框架

| 工具/方法 | 可直接借鉴 | 本项目用法 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| RAGAS | Context Precision/Utilization、Faithfulness 等 | 作为基线指标或封装到 Metric Registry | LLM 指标依赖模型与 Prompt；需重复性验证 |
| ARES | Context relevance、answer faithfulness、answer relevance；合成数据与统计置信 | 参考其少量人工标注、Judge 与置信评估思路 | 完整训练流程可能过重，优先借鉴协议和基线 |
| 多语言句向量模型 | Query–Chunk 语义相关性 | Retrieval relevance 的低成本前置指标 | 阈值随语言/领域变化，需要校准 |
| NLI 模型 | 蕴含/矛盾检测 | Context 作为 premise，Answer 作为 hypothesis | 对长文本、遗漏信息和多语言可能不稳定 |
| LLM-as-a-Judge | chunk coherence、out_of_scope、复杂 faithfulness | 补充规则和小模型难以判断的情况 | 温度 0、固定 Prompt/模型、缓存并输出不确定性 |
| 规则/统计指标 | 空值、重复、截断、长度、Recall@K/MRR | 低成本筛选和可解释基线 | 规则不能代替语义判断，但适合减少 LLM 调用 |

8. 候选研究主题与选题建议

候选主题是“研究亮点”，不是四个都做。推荐选择 1 个主主题和 1 个辅助主题，其他写入 Future Work。

| 候选主题 | 核心问题 | 可做实验 | 创新/价值 | 难度 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 多指标级联的组件故障定位 | 能否比单一总分或端到端 Judge 更准确地定位 retrieval/chunking/generation？ | 与单指标、纯 LLM Judge、简单规则比较；Trace 与 Pipeline 两级 F1/准确率 | 完全贴合教授要求和论文问题，是最稳主线 | 中 | 主主题，强烈推荐 |
| B. 可靠性与不确定性感知诊断 | LLM 指标何时不稳定？如何输出 uncertain/confidence？ | 重复运行、Prompt/模型变化、人工一致性、阈值校准、校准曲线 | 解决自动评估“是否可信”的核心要求 | 中 | 首选辅助主题 |
| C. 受控故障注入与指标敏感性 | 不同组件被人为破坏时，对应指标是否按预期变化？ | 注入 6-10 类故障，比较指标变化和定位准确率 | 可提供清晰因果式验证和高质量可视化 | 中低 | 首选辅助主题，与 B 可组合 |
| D. 跨语言/跨领域可迁移诊断 | 英文开放领域开发的指标能否迁移到俄语银行或其他语言？ | 英文→俄语/其他语言，按类别比较性能下降；多语言模型 vs 翻译策略 | 贴合论文 portability 约束，研究价值强 | 中高 | 有目标数据和翻译能力时选择 |
| E. 技术指标到业务风险映射 | 哪些技术故障可能对应转人工、满意度、投诉或成本？ | 若有业务标签做相关性；无标签则仅做专家映射与案例 | 增强产业价值和答辩故事 | 高（有真实业务数据） | 作为方法章节，不宜做唯一主主题 |
| F. 成本感知的分层评估 | 能否用规则/小模型先筛选，只对困难样本调用 LLM？ | 准确率—成本—延迟曲线，级联调用消融 | 工程实用性强，适合 AlfaBank 场景 | 中 | 流程稳定后可加 |

8.1 最终推荐选题组合

推荐题目（稳妥版） A Modular Reliability-Aware Framework for Component-Level Fault Diagnosis in RAG Pipelines（面向 RAG 流水线组件级故障诊断的模块化可靠性评估框架）

主问题：多指标、分组件的级联诊断能否比单一端到端评价更准确、更可解释地定位故障？

辅助问题：当指标相互冲突或 LLM Judge 不稳定时，能否通过受控故障、重复运行和置信度输出减少过度自信的错误诊断？

推荐实验组合：官方 Pipeline 数据完成最终验证；RAGBench/RAGTruth完成公开基线；团队受控故障数据验证组件定位；小规模人工标注验证可靠性。

8.2 可选强化题目（有跨语言数据时）

强化题目 Portable Cross-Lingual Fault Diagnosis for RAG Pipelines with Controlled Failure Validation（通过受控故障验证的跨语言 RAG 故障诊断）

前提：必须获得足够的俄语或多语言 Trace，并能可靠处理编码、标注和多语言模型。若没有这些条件，不应为了“听起来新颖”强行选择跨语言主题。

9. 最终交付物与验收标准

9.1 建议仓库结构

rag-evaluation-framework/
├── evaluate.py
├── README.md
├── configs/default.yaml
├── schemas/trace_schema.json
├── src/
│   ├── loader.py / schema.py / engine.py / registry.py
│   ├── data/quality_checker.py / fault_injection.py
│   ├── metrics/retrieval.py / chunking.py / generation.py
│   ├── diagnosis/rule_engine.py / aggregator.py
│   └── reporting/report_generator.py
├── data/raw/ processed/ controlled_failures/
├── experiments/reliability/ human_validation/ case_studies/
├── tests/
└── docs/

9.2 必须提交的成果

方法论：指标 taxonomy、故障—指标映射、技术—业务映射、诊断决策树与局限性。

代码：统一数据格式、Loader、质量检查、Metric Engine、诊断与聚合、报告输出、一键运行入口。

实验：受控故障、至少一个公开数据集、官方数据验证、重复性结果、人工一致性或误判分析。

可复现材料：requirements/environment、配置、固定随机种子、Prompt/模型版本、示例数据和测试。

展示：架构图、三类以上典型故障案例、每位成员的独立贡献、系统局限和下一步计划。

9.3 “完成”定义

| 检查项 | 合格标准 |
| --- | --- |
| 可运行 | 在新环境中按 README 运行一条命令，能够生成 report.json。 |
| 可解释 | 每个诊断包含指标证据和建议检查项，不只输出标签。 |
| 可复现 | 固定模型配置和随机性；同一输入重复运行结果基本一致。 |
| 可验证 | 受控故障的预期类别和指标变化有记录，且进入正式实验。 |
| 可扩展 | 新增数据源通过 Adapter、新增指标通过 Registry，不大改核心代码。 |
| 可协作 | 每个模块有负责人、接口、测试和另一名成员审核。 |
| 可诚实报告 | 清楚呈现误判、不确定性、数据和模型限制，不夸大因果与泛化。 |

组长推进时最需要盯住的四件事 ① 所有人只使用统一 Schema；② 每个指标明确对应哪个故障；③ 最终输出必须包含“哪里错、为什么、置信度、下一步检查”；④ Guzel 的数据质量与故障注入必须进入正式结果，不能成为边缘辅助工作。

10. 参考资料

[1] Daria Samsonova. Automatic Evaluation Framework for RAG. SMILES 2026 project introduction PPT, pp. 3–4.

[2] Portable Fault Diagnosis for RAG-Based Support Pipelines. SMILES 2026 Projects Proceedings.

[3] Work Plan: Automatic Evaluation and Diagnostic Framework for RAG Systems. 小组与项目教授交流后的任务总结。

[4] Lu Ke. Plan of Framework: Data Loading, Data Quality, Metric Engine, Combination Logic & Output. 小组内部方案。

[5] Friel et al. RAGBench: Explainable Benchmark for Retrieval-Augmented Generation Systems. 2024. https://arxiv.org/abs/2407.11005

[6] ParticleMedia. RAGTruth: A Hallucination Corpus for Developing Trustworthy Retrieval-Augmented Language Models. https://github.com/ParticleMedia/RAGTruth

[7] Thakur et al. BEIR: A Heterogeneous Benchmark for Zero-shot Evaluation of Information Retrieval Models. https://github.com/beir-cellar/beir

[8] Yang et al. HotpotQA: A Dataset for Diverse, Explainable Multi-hop Question Answering. https://hotpotqa.github.io/

[9] Petroni et al. KILT: a Benchmark for Knowledge Intensive Language Tasks. https://github.com/facebookresearch/KILT

[10] Zhang et al. MIRACL: A Multilingual Retrieval Dataset Covering 18 Diverse Languages. https://project-miracl.github.io/

[11] RAGAS Documentation: available metrics including Context Precision and Faithfulness. https://docs.ragas.io/en/stable/

[12] Saad-Falcon et al. ARES: An Automated Evaluation Framework for Retrieval-Augmented Generation Systems. https://github.com/stanford-futuredata/ARES

附：项目对外的一段话

中文表述 我们开发了一个模块化的 RAG 自动评估与故障诊断框架。它统一不同格式的 RAG 运行记录，检查数据质量，计算检索、文本切分、上下文和答案生成等组件指标，再综合这些指标定位故障来源，并将 Trace 级结果汇总为 Pipeline 级诊断。我们通过受控故障注入、重复运行和人工比较验证框架的可靠性。

English description We develop a modular automatic evaluation and fault-diagnosis framework for RAG systems. The framework standardizes heterogeneous RAG traces, checks data quality, computes component-level metrics, diagnoses likely failure sources, and aggregates trace-level results into pipeline-level verdicts. Its reliability is evaluated through controlled fault injection, repeated runs, and human comparison.